УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Пичугова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | | Наименование  мероприятия | Содержание работ | | | | | Адрес  объекта | Ожидаемый  результат  (по состоянию  доступности) | | Срок  реализации | Объём  финансирования | | Ответственные  исполнители,  соисполнители | |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Внесение в локальные акты ПОО  разделов по  работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | -Правила приёма обучающихся;  -Положение о работе приёмной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссиях;  -Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в области государственной профессиональной образовательной организации;  -Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  -Положение об общежитии;  -Положение о формах, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; | | | | | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а | ДП-В | | 01.01.2020 | Без финансирования | | Зам. директора по учебной работе, зав. практикой, секретарь | |
| 2 | | | | Обеспечение  информационной открытости ПОО | 1.Создание специального раздела (страницы) на сайте ПОО для инвалидов, и лиц с ОВЗ и размещение в нем информации:  -правила приема;  -перечень специальностей доступных для лиц с ОВЗ;  -особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  -общее количество мест для приема по специальностям;  -информация по учебному процессу (расписание занятий, консультаций, расписания экзаменов, зачетов). | | | | | ДП-В | | 01.01.2020 | Без финансирования | | Зам. директора по УР, секретарь | |
| 3 | | | | Реализация  адаптационных  образовательных  программ |  | | | | | ДП-В | | 01.01.2020 | Без финансирования | | Зам. директора по учебной работе | |
| 4 | | | | Создание фондов оценочных средств, адаптированных для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ |  | | | | |  | ДП-В | | 01.01.2020 | Без финансирования | | Зам. директора по учебной работе | |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учебный корпус | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Вход на  территорию | | | | | 1. Установка входной дверной группы | | | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а  (учебный корпус) | ДЧ-В | 01.09.2017 | | 40000 | | Зам. директора по АХР | |
| 1. Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля; | | | 14000 | |
| 2 | | Территория  прилегающая к  зданию (участок) | | | | | 1. Устранение барьеров по пути следования; | | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 75000 | | Зам. директора по АХР | |
| 1. Выравнивание асфальта; | | | 650000 | |
| 1. Устройство съездов; | | | 15000 | |
| 1. Установка тактильных средств на пути следования; | | | 78000 | |
| 1. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки | | | 7000 | |
| 3 | | Автостоянка  (площадка для остановки специализированных средств) | | | | | 1.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие | | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 15000 | | Зам. директора по АХР | |
| 4 | | Вход в здание | | | | | 1.Переоборудование крыльца; | | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 50000 | | Зам. директора по АХР | |
| 2.Установка наружного пандуса; | | | 30000 | |
| 3.Монтаж перил | | | 20000 | |
| 5 | | Обустройство входной группы | | | | | 1.Расширение дверного проёма с отделкой и заменой дверей; | | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 50000 | | Зам. директора по АХР | |
| 2.Установка знаков доступности; | | | 30000 | |
| 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля; | | | 14000 | |
| 4.Установка беспроводной системы вызова персонала; | | | 5000 | |
| 5.Установка поручней; | | | 30000 | |
| 6.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решётки); | | | 150000 | |
| 7.Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной); | | | 30000 | |
| 6 | | | Устройство санитарно-гигиенического  помещения (1 этаж) | | | | | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники; | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 80000 | Зам. директора по АХР | |
| 2.Демонтаж и подводка коммуникаций; | | 150000 |
| 3.Расширение дверных проёмов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей; | | 100000 |
| 4.Установка электронного табло; | | 15000 |
| 7 | | | Путь (пути) движения внутри здания | | | | | 1. Расширение дверного проема с отделкой и заменой дверей | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 50000 | Зам. директора по АХР | |
| 1. Установка электронного табло | | 30000 |
| 1. Установка информирующих обозначений | | 6000 |
| 8 | | | Зона целевого назначения библиотека, учебные кабинеты (№ 11, 15) (1 эт.) | | | | | 1. Расширение дверных проемов (3 шт.) с отделкой и заменой дверей. | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 150000 | Зам. директора по АХР | |
| 1. Установка электронного табло | | 15000 |
| 1. Установка информирующих обозначений | | 6000 |
| 9 | | | Зона целевого назначения актовый зал (2 эт.) | | | | | 1. Установка электронного табло | | ДЧ-И  (О, У, С, Г) | 01.01.2020 | | 15000 | Зам. директора по АХР | |
| 1. Установка информирующих обозначений | | 6000 |
| 1. Установка контрастной ленты на ступени лестницы; | | 8000 |
| 1. Укладка тактильной плитки перед лестницей; | | 28500 |
| 10 | | | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | | | | | Для обучающихся:  - с нарушениями слуха (Г): приобретение и установка звукоусиливающие системы индивидуального и коллективного пользования | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 150000 | Зам. директора по АХР | |
| - с нарушениями зрения (С): приобретение учебной и методической литературы выполненной шрифтом Брайля, компьютерный комплексов для слабовидящих, увеличивающей  аппаратуры, аудиокниг и аппаратуры для их использования, дополнительных устройств для чтения | | 250000 |
| - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) техническое обеспечение учебного процесса (приобретение и установка специальной мебели, специальных клавиатур до ПК). | | 150000 |
| - передвигающихся на креслах-колясках (К): приобретение и установка специальной мебели | | 100000 |
| ИТОГО: 2 612 500 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общежитие | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Территория прилегающая к зданию (участок) | | | | | 1. Выравнивания асфальта | | | | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а  (общежитие) | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 436000 | | Зам. директора по АХР | |
| 1. Устройство съездов | | | | 15000 | |
| 1. Установка тактильных средств на пути следования; | | | | 74000 | |
| 1. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки | | | | 8000 | |
| 2 | Вход в здание | | | | | 1.Переоборудование крыльца | | | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 150000 | | Зам. директора по АХР | |
| 2.Монтаж перил | | | | 30000 | |
| 3 | Обустройство входной группы | | | | | 1.Расширение дверных проёмов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей | | | | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 150000 | | Зам. директора по АХР | |
| 2.Установка знаков доступности | | | | 50000 | |
| 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля | | | | 10000 | |
| 4.Установка беспроводной системы вызова персонала | | | | 5000 | |
| 5.Установка контрастной ленты на  ступени лестницы | | | | 8000 | |
| 6.Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом | | | | 20000 | |
| 7.Установка поручней | | | | 20000 | |
| 8.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решётки) | | | | 200000 | |
| 9.Установка средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) | | | | 50000 | |
| 4 | | | | Устройство санитарно-гигиенического  помещения с душем  (1 эт.) | | | | | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники; | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 200000 | | Зам. директора по АХР | |
| 2.Демонтаж и подводка коммуникаций; | 200000 | |
| 3.Расширение дверного проёма с отделкой и заменой дверей; | 50000 | |
| 4.Установка электронного табло; | 15000 | |
| 5 | | | | Путь (пути) движения внутри здания | | | | | 1. Расширение дверных проемов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 100000 | | Зам. директора по АХР | |
| 1. Установка электронного табло | 15000 | |
| 1. Установка информирующих обозначений | 6000 | |
| 6 | | | | Зона целевого назначения жилые комнаты № 12, 13 (1 эт.) | | | | | 1. Установка беспроводной системы вызова персонала |  |  | | 5000 | | Зам. директора по АХР | |
| 1. Монтаж поручней | 20000 | |
| 1. звукоусиливающие системы индивидуального пользования | 30000 | |
| 7 | | | | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | | | | | Приобретение и установка специальной мебели | ДЧ-В | 01.01.2020 | | 200000 | | Зам. директора по АХР | |
| ИТОГО: 2 067 000 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Столовая | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория  прилегающая к  зданию (участок) | | 1. Выравнивания асфальта | | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а  (столовая) | ДЧ-В | 01.09.2016 | 245000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Устройство съездов | | 15000 |
| 1. Установка тактильных средств на пути следования; | | 40000 |
| 1. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки | | 7000 |
| 2 | Вход в здание | | 1.Переоборудование крыльца | | ДЧ-В | 01.01.2020 | 50000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка наружного пандуса | | 30000 |
| 3.Монтаж перил | | 30000 |
| 3 | Обустройство входной группы | | 1.Расширение дверных проёмов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей | | ДЧ-В | 01.01.2020 | 100000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка знаков доступности | | 30000 |
| 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля | | 10000 |
| 4.Установка беспроводной системы  вызова персонала | | 5000 |
| 5.Установка контрастной ленты на  ступени лестницы | | 8000 |
| 6.Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом | | 30000 |
| 7.Установка поручней | | 10000 |
| 8.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод,  дренажные и водосборные решётки); | | 50000 |
|  |
| 9.Установка средств  информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной); | | 30000 |
| 4 | | Устройство санитарно-гигиенического  помещения (1 эт.) | | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники; |  | ДЧ-В | 01.09.2016 | 70000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Демонтаж и подводка коммуникаций; | 150000 |
| 3.Расширение дверного проёма с отделкой и заменой дверей; | 50000 |
| 4.Установка электронного табло; | 15000 |
| 5 | | Путь (пути) движения внутри здания | | 1. Установка электронного табло | ДЧ-В | 01.09.2016 | 15000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка информирующих обозначений | 6000 |
| 6 | | Зона целевого назначения столовая | | 1. Установка беспроводной системы вызова персонала | ДЧ-В | 01.09.2016 | 5000 | Зам. директора по АХР |
| 7 | | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | | 1. Приобретение и установка специальной мебели | ДЧ-В | 01.09.2016 | 50000 | Зам. директора по АХР |
| ИТОГО: 1 051 000 руб. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг | | | | | | |
| 1 | Разработка Паспорта доступности учебного корпуса, общежития, столовой | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 2 | Создание структурного подразделения, обеспечивающего сопровождение студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ при получении образования. |  | 01.01.2020 | 345000  в год | Директор |
| 3 | Размещение в областном едином банке программ профессионального образования и дополнительного образования адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей |  | 01.01.2020 | – | Зам. директора по УР |
| 4 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 5 | Участие в программе развития “Abilympics” |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 6 | Внедрение технологий и методов работы по проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 7 | Информационно-консультационное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образование, по вопросам трудоустройства |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 8 | Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 9 | Информационное взаимодействие ПОО с социально ориентированными некоммерческими организациями, работающими с инвалидами и действующими в Челябинской области и в муниципалитетах |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг | | | | | | |
| 1 | Обучение специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. Повышение квалификации. | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а |  | 01.09.2016 | 35000 | Директор |
| 2 | Участие в работе Областного методического объединения педагогических работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 2016 г., далее ежеквартально | - | Директор |
| 3 | Участие в работе Окружного методического объединения работников профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |  | 2016 г., далее ежеквартально | - | Директор |
| **ИТОГО** | | | | | 5 730 500 |  |