УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Пичугова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Содержание работ | Адресобъекта | Ожидаемыйрезультат(по состояниюдоступности) | Срокреализации | Объёмфинансирования | Ответственныеисполнители,соисполнители |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1 | Внесение в локальные акты ПООразделов поработе с инвалидами и лицами с ОВЗ | -Правила приёма обучающихся;-Положение о работе приёмной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссиях;-Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в области государственной профессиональной образовательной организации;-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся;-Положение об общежитии;-Положение о формах, периодичности и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а | ДП-В | 01.01.2020 | Без финансирования | Зам. директора по учебной работе, зав. практикой, секретарь |
| 2 | Обеспечениеинформационной открытости ПОО | 1.Создание специального раздела (страницы) на сайте ПОО для инвалидов, и лиц с ОВЗ и размещение в нем информации:-правила приема;-перечень специальностей доступных для лиц с ОВЗ;-особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья;-общее количество мест для приема по специальностям;-информация по учебному процессу (расписание занятий, консультаций, расписания экзаменов, зачетов). | ДП-В | 01.01.2020  | Без финансирования | Зам. директора по УР, секретарь |
| 3 | Реализацияадаптационныхобразовательныхпрограмм |  | ДП-В | 01.01.2020  | Без финансирования | Зам. директора по учебной работе |
| 4 | Создание фондов оценочных средств, адаптированных для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  | ДП-В | 01.01.2020  | Без финансирования | Зам. директора по учебной работе |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| Учебный корпус |
| 1 | Вход натерриторию | 1. Установка входной дверной группы
 | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а(учебный корпус) | ДЧ-В | 01.09.2017 | 40000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля;
 | 14000 |
| 2 | Территорияприлегающая кзданию (участок) | 1. Устранение барьеров по пути следования;
 | ДЧ-В | 01.01.2020 | 75000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Выравнивание асфальта;
 | 650000 |
| 1. Устройство съездов;
 | 15000 |
| 1. Установка тактильных средств на пути следования;
 | 78000 |
| 1. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки
 | 7000 |
| 3 | Автостоянка(площадка для остановки специализированных средств) | 1.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие | ДЧ-В | 01.01.2020  | 15000 | Зам. директора по АХР |
| 4 | Вход в здание | 1.Переоборудование крыльца; | ДЧ-В | 01.01.2020  | 50000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка наружного пандуса; | 30000 |
| 3.Монтаж перил | 20000 |
| 5 | Обустройство входной группы | 1.Расширение дверного проёма с отделкой и заменой дверей; | ДЧ-В | 01.01.2020  | 50000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка знаков доступности; | 30000 |
| 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля; | 14000 |
| 4.Установка беспроводной системы вызова персонала; | 5000 |
| 5.Установка поручней; | 30000 |
| 6.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решётки); | 150000 |
| 7.Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной); | 30000 |
| 6 | Устройство санитарно-гигиеническогопомещения (1 этаж) | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники; | ДЧ-В | 01.01.2020  | 80000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Демонтаж и подводка коммуникаций; | 150000 |
| 3.Расширение дверных проёмов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей; | 100000 |
| 4.Установка электронного табло; | 15000 |
| 7 | Путь (пути) движения внутри здания | 1. Расширение дверного проема с отделкой и заменой дверей
 | ДЧ-В | 01.01.2020  | 50000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка электронного табло
 | 30000 |
| 1. Установка информирующих обозначений
 | 6000 |
| 8 | Зона целевого назначения библиотека, учебные кабинеты (№ 11, 15) (1 эт.) | 1. Расширение дверных проемов (3 шт.) с отделкой и заменой дверей.
 | ДЧ-В | 01.01.2020 | 150000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка электронного табло
 | 15000 |
| 1. Установка информирующих обозначений
 | 6000 |
| 9 | Зона целевого назначения актовый зал (2 эт.) | 1. Установка электронного табло
 | ДЧ-И (О, У, С, Г) | 01.01.2020 | 15000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка информирующих обозначений
 | 6000 |
| 1. Установка контрастной ленты на ступени лестницы;
 | 8000 |
| 1. Укладка тактильной плитки перед лестницей;
 | 28500 |
| 10 | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Для обучающихся:- с нарушениями слуха (Г): приобретение и установка звукоусиливающие системы индивидуального и коллективного пользования | ДЧ-В | 01.01.2020  | 150000 | Зам. директора по АХР |
| - с нарушениями зрения (С): приобретение учебной и методической литературы выполненной шрифтом Брайля, компьютерный комплексов для слабовидящих, увеличивающей аппаратуры, аудиокниг и аппаратуры для их использования, дополнительных устройств для чтения | 250000 |
| - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) техническое обеспечение учебного процесса (приобретение и установка специальной мебели, специальных клавиатур до ПК). | 150000 |
| - передвигающихся на креслах-колясках (К): приобретение и установка специальной мебели | 100000 |
| ИТОГО: 2 612 500 руб. |
| Общежитие |
| 1 | Территория прилегающая к зданию (участок) | 1. Выравнивания асфальта
 | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а(общежитие) | ДЧ-В | 01.01.2020  | 436000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Устройство съездов
 | 15000 |
| 1. Установка тактильных средств на пути следования;
 | 74000 |
| 1. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки
 | 8000 |
| 2 | Вход в здание | 1.Переоборудование крыльца | ДЧ-В | 01.01.2020 | 150000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Монтаж перил | 30000 |
| 3 | Обустройство входной группы | 1.Расширение дверных проёмов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей | ДЧ-В | 01.01.2020 | 150000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка знаков доступности | 50000 |
| 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля | 10000 |
| 4.Установка беспроводной системы вызова персонала | 5000 |
| 5.Установка контрастной ленты наступени лестницы | 8000 |
| 6.Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом | 20000 |
| 7.Установка поручней | 20000 |
| 8.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решётки) | 200000 |
| 9.Установка средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) | 50000 |
| 4 | Устройство санитарно-гигиеническогопомещения с душем (1 эт.) | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники; | ДЧ-В | 01.01.2020 | 200000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Демонтаж и подводка коммуникаций; | 200000 |
| 3.Расширение дверного проёма с отделкой и заменой дверей; | 50000 |
| 4.Установка электронного табло; | 15000 |
| 5 | Путь (пути) движения внутри здания | 1. Расширение дверных проемов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей
 | ДЧ-В | 01.01.2020  | 100000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка электронного табло
 | 15000 |
| 1. Установка информирующих обозначений
 | 6000 |
| 6 | Зона целевого назначения жилые комнаты № 12, 13 (1 эт.) | 1. Установка беспроводной системы вызова персонала
 |  |  | 5000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Монтаж поручней
 | 20000 |
| 1. звукоусиливающие системы индивидуального пользования
 | 30000 |
| 7 | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Приобретение и установка специальной мебели | ДЧ-В | 01.01.2020  | 200000 | Зам. директора по АХР |
| ИТОГО: 2 067 000 руб. |
| Столовая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территорияприлегающая кзданию (участок) | 1. Выравнивания асфальта
 | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а(столовая) | ДЧ-В | 01.09.2016  | 245000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Устройство съездов
 | 15000 |
| 1. Установка тактильных средств на пути следования;
 | 40000 |
| 1. Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки
 | 7000 |
| 2 | Вход в здание | 1.Переоборудование крыльца | ДЧ-В | 01.01.2020 | 50000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка наружного пандуса | 30000 |
| 3.Монтаж перил | 30000 |
| 3 | Обустройство входной группы | 1.Расширение дверных проёмов (2 шт.) с отделкой и заменой дверей | ДЧ-В | 01.01.2020 | 100000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Установка знаков доступности | 30000 |
| 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля | 10000 |
| 4.Установка беспроводной системывызова персонала | 5000 |
| 5.Установка контрастной ленты наступени лестницы | 8000 |
| 6.Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом | 30000 |
| 7.Установка поручней | 10000 |
| 8.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решётки); | 50000 |
|  |
| 9.Установка средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной); | 30000 |
| 4 | Устройство санитарно-гигиеническогопомещения (1 эт.) | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники; |  | ДЧ-В | 01.09.2016 | 70000 | Зам. директора по АХР |
| 2.Демонтаж и подводка коммуникаций; | 150000 |
| 3.Расширение дверного проёма с отделкой и заменой дверей; | 50000 |
| 4.Установка электронного табло; | 15000 |
| 5 | Путь (пути) движения внутри здания | 1. Установка электронного табло
 | ДЧ-В | 01.09.2016 | 15000 | Зам. директора по АХР |
| 1. Установка информирующих обозначений
 | 6000 |
| 6 | Зона целевого назначения столовая | 1. Установка беспроводной системы вызова персонала
 | ДЧ-В | 01.09.2016 | 5000 | Зам. директора по АХР |
| 7 | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | 1. Приобретение и установка специальной мебели
 | ДЧ-В | 01.09.2016 | 50000 | Зам. директора по АХР |
| ИТОГО: 1 051 000 руб. |

|  |
| --- |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг |
| 1 | Разработка Паспорта доступности учебного корпуса, общежития, столовой | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 2 | Создание структурного подразделения, обеспечивающего сопровождение студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ при получении образования. |  | 01.01.2020 | 345000в год | Директор |
| 3 | Размещение в областном едином банке программ профессионального образования и дополнительного образования адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей |  | 01.01.2020 | – | Зам. директора по УР |
| 4 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 01.01.2020  | – | Директор |
| 5 | Участие в программе развития “Abilympics” |  | 01.01.2020  | – | Директор |
| 6 | Внедрение технологий и методов работы по проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ |  | 01.01.2020  | – | Директор |
| 7 | Информационно-консультационное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образование, по вопросам трудоустройства |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 8 | Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| 9 | Информационное взаимодействие ПОО с социально ориентированными некоммерческими организациями, работающими с инвалидами и действующими в Челябинской области и в муниципалитетах |  | 01.01.2020 | – | Директор |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг |
| 1 | Обучение специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. Повышение квалификации. | 456316 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Парковая, д.2а |  | 01.09.2016 | 35000 | Директор |
| 2 | Участие в работе Областного методического объединения педагогических работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 2016 г., далее ежеквартально | - | Директор |
| 3 | Участие в работе Окружного методического объединения работников профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |  | 2016 г., далее ежеквартально | - | Директор |
| **ИТОГО** | 5 730 500 |  |